АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21» февраля 2014 г.                          с. Прохоры                                                    № 10

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Прохорского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2014-2015 годов

Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края  от  09 января 2014 года  № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов», на основании Устава Прохорского сельского поселения, с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства  и объектов соцкультбыта Прохорского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов:

- Создать штаб при главе Прохорского сельского поселения по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015годов (приложение № 2).

- Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2014 года - в размере 80% от плановых объёмов работ.

- до 15 октября 2014 года – полная готовность к началу отопительного сезона на территории Прохорского сельского поселения.

3. Утвердить План ремонтно-восстановительных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта и жилищного фонда, расположенных на территории Прохорского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов  (приложение № 1).

4. Специалистам администрации Прохорского сельского поселения:

4.1. Своевременно выделять финансовые средства предусмотренные в бюджете Прохорского сельского поселения на подготовку объектов ЖКХ и соцкультбыта.

4.2. Регулярно оплачивать текущее потребление тепловой и электрической энергии, коммунальных услуг, финансируемых за счет средств бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами с разбивкой по месяцам и кварталам.

4.3. Ежемесячно предоставлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  и отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района отчеты о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным.

4.3.1. В установленные сроки предоставлять формы государственного статистического наблюдения:

- 01 и 15 числа каждого месяца №1 –ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

- по состоянию на 01 декабря №2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно- коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».

- с 01 декабря по 01 апреля №3- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно- коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».

4.4. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории Прохорского сельского поселения, в том числе принятия мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, либо отказа от исполнения своих обязательств.

4.5. Регулярно информировать о мероприятиях и способах энергосбережения  и повышении энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Прохорского сельского поселения.

4.6. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные и социально- значимые объекты до 01 ноября 2014 года.

4.7.  Создать в срок до 15 мая 2014 года комиссии:

а)  по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора);

б)  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

4.7.1. Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 4. настоящего постановления и получение паспортов готовности:

-  жилищного фонда, объектов социального назначения – до 15 сентября 2014 года;

- организаций - до 01 ноября 2014 года, муниципальных образований – до 15 ноября 2014 года.

4.8.  В срок до 01сентября 2014 года  разработать Положение о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений  и взаимодействии энергоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также жилищно-коммунальных предприятий при устранении аварий и инцидентов;

4.8.1.   Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2014 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов;

4.9. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и департамент  энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным.

4.9. До 01 мая 2014 года внести изменения в  программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Разработать и утвердить схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Отчет предоставлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края ежемесячно.

4.10. Совместно с уполномоченными  структурами Министерства обороны РФ обеспечить контроль за подготовкой к прохождению  отопительного сезона 2014-2015 годов специализированных организаций: филиала Уссурийского ОАО «Славянка», филиала Приморского ОАО «РЭУ», осуществляющих услуги электроснабжения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, расположенных на территории Прохорского сельского поселения.

4.11. Разработать и утвердить в срок до 15 мая 2014 года планы- графики переатистации и обучения работников жилищно- коммунальных предприятий.

5. Руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности расположенных на территории Прохорского сельского поселения:

5.1. Разработать, утвердить и представить в администрацию Прохорского сельского поселения графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

5.2. Уделять особое внимание качественному завозу топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

5.3. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

5.4. Предоставить в администрацию Прохорского сельского поселения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

5.5. Обеспечить накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций;

6. Лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода топливной энергии в многоквартирном доме в целях её сбережения, при наличии технической возможности такового регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а так же требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательство направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

7. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно- коммунального хозяйства и соцкультбыта Прохорского сельского поселения  к отопительному сезону  2014-2015 годов возложить на Заместителя главы администрации Прохорского сельского поселения.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Прохорского сельского поселения                                                       В.М. Прохоров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

администрации Прохорского

сельского поселения

от 21 февраля 2014г. № 10

План

ремонтно-восстановительных работ по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах поселения, к работе в осенне-зимний период 2014-2015одов

| Наименование объектов | Финансирование | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  | местный бюджет (тыс. руб.) | Теплоэнергоснабжающии организации (тыс. руб.) | Другие источники (тыс. руб.) |  |
| Ремонт сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Водопроводные сети Прохорского сельского поселения | 200,0 |  |  | Аварийный ремонт водопроводов |
| Сети теплоснабжения Прохорского сельского поселения | 85,0 |  |  | Теплоизоляция сетей теплоснабжения |
| Системы отопления многоквартирных домов с. Прохоры | 30,0 |  |  | Проведение работ по промывке систем отопления |
| Скважины с. Новинка и с. Прохоры | 100 |  |  | Установка шкафов управления, пуска- наладочные работы |
| Сети водоснабжения и водоотведения | 300,0 |  |  | Разработка и утверждение схем |
| Ремонт котельных |
| Котельные № 25 |  | 1,0 |  | Побелка, покраска |
| Котельные № 26 |  | 1,0 |  | Побелка, покраска |
| Котельные № 200 ст. Кнорринг |  | 132,8 |  | Ремонт котлов, побелка, покраска, ремонт мягкой кровли |
| Итого: | 715,0 | 134,8 |  |  |

Глава администрации

Прохорского сельского поселения                                                        В.М. Прохоров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

администрации Прохорского

селения поселения

от 21 февраля 2014г. № 10

СОСТАВ

штаба при главе Прохорского сельского поселения по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах поселения, к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.

Председатель штаба:

Прохоров В.М. – глава администрации Прохорского сельского поселения, руководитель штаба.

Секретарь штаба: Пацук А.К. - старший специалист 2 разряда администрации Прохорского сельского поселения.

Члены штаба:

Нусс А.В. - заместитель главы администрации Прохорского сельского поселения.

Степанова С.А. –председатель муниципального комитета Прохорского сельского поселения.

Войтенко О.Ф. – старший специалист 2 разряда администрации Прохорского сельского поселения.