

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 февраля 2019 года с. Прохоры № ХХ-па

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Прохорского сельского поселения № 88-па от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2022 годы»** |  |  |
|  |  |  |

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы»», в соответствии с итоговым протоколом общественного обсуждения проекта постановления администрации Прохорского сельского поселения «О внесении изменений в постановление администрации Прохорского сельского поселения № 88-па от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2022 годы»»,на основании Устава Прохорского сельского поселения, администрация Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Прохорского сельского поселения № 88-па от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2022 годы» в редакции от 28.12.2017 года (далее - постановление), следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления число «2022» числом «2024»;

1.2. Заменить в пункте 1 постановления число «2022» числом «2024»;

1.3. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции (к настоящему постановлению прилагается);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Прохорского сельского поселения В.В. Кобзарь

Утверждена

Постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**Прохорское сельское поселение**

муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

Срок реализации программы – 2018-2024 год

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Прохорском сельском поселении**

**1.1 Основные положения**

На территории Прохорского сельского поселения находится 4 села: с. Прохоры, с. Малые Ключи, с. Новинка, ст. Кнорринг, в которых проживает 1674 человека из них 366 детей.

В период до 2017 года работ по созданию объектов благоустройства, реновации существующих объектов благоустройства в Прохорском сельском поселении преимущественно не проводилось.

Основными многофункциональными общественными территориями в Прохорском сельском поселении являются следующие территории:

1. Территории, расположенные в непосредственной близости от дома культуры Прохорского сельского поселения (адрес: с. Прохоры, ул. Ленинская 66), на данный момент исполняющего роль административного и культурного центра Прохорского сельского поселения. Данные территории характеризуются так же тем, что непосредственно соприкасаются с объектами образовательной инфраструктуры Прохорского сельского поселения и расположены в шаговой доступности от МБДОУ "ДС № 3 "РЯБИНКА" С. ПРОХОРЫ, а и школы МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры, здания Фельдшерского акушерского пункта (КГБУЗ «Спасское ЦРП»)
2. Территории, расположенные в непосредственной от сельского клуба с. Малые ключи (адрес: с. Малые ключи, пер. Октябрьский 2)
3. Территории, расположенные по адресу с. Новинка, ул. Новая 20

Наиболее интенсивно (плотно) используемые гражданами территории жилой застройки располагаются по следующим адресам:

1. с. Прохоры, ул. Советская, дом 32,
2. с. Прохоры, ул. Советская, дом 34

**1.2. Оценка состоянии сферы благоустройства**

Критерии оценки состояния сферы благоустройства с относимыми к ним показателями приведены в таблице 1 настоящей программы.

Исходя из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что состояние сферы благоустройства в Прохорском сельском поселении в целом требует повышения количества благоустроенных придомовых и общественных территорий, в особенности – повышения количества спортивных, игровых площадок и благоустроенных парков, и скверов, так как основная доля населения Прохорского сельского поселения не проживает в многоквартирным домах, обладающих придомовой территорией и подлежащих благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.».

Близость основных многофункциональных общественных территорий к местам проживания большей части населения и основным объектам социальной инфраструктуры так же подтверждает наличие потребности в создании спортивных, игровых площадок и благоустроенных парков, и скверов.

Придомовые территории домов по адресу с. Прохоры, ул. Советская 32, 34 имеют асфальтовое покрытие недостаточной площади и нуждается в восстановлении и (или) замене, так же как и расположенные на придомовых территориях по указанным адресам спортивные, детские площадки. Отдельные имеющиеся элементы детских и спортивных площадок оцениваются как изношенные и морально устаревшие.

Перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году за счет средств бюджета Прохорского сельского поселения определяется в соответствии с приложением 6 к настоящей программе.

Обеспечивается освещение основных многофункциональных общественных территорий.

с. Новинка Прохорского сельского поселения имеет наименьшую доступность к объектам благоустройства (включая те объекты, которые существуют, но состояние которых неудовлетворительное)

Общее состояние городской среды в Прохорском сельском поселении можно оценить как низкое.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Таблица 1 Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Прохорском сельском поселении** | | |
| **№ п/п** | **Критерий оценки** | **Показатель** |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 0 |
| 2 | Общее число дворовых территорий и их площадь | 2, 4140 кв. м(3100 кв. м+ 1040 кв. м) |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; | 0 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Прохорского сельского поселения) | 0 |
| 5 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие); | 0 |
| 6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут; | 0 |
| 7 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); | 2 |
| 8 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий; | 0 |
| 9 | Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве; | 100% |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Прохорского сельского поселения; | 0 кв. м. |
| 11 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики); | Не производится |
| 12 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики); | Ежегодные субботники, направленные на благоустройство общественных территорий |

**1.3 Основные проблемы**

К основным проблемам территории, на которой предполагается реализация мероприятий по благоустройству относятся:

1. Отсутствие достаточного количества современных детских игровых и спортивных площадок, что ведёт к снижению общего уровня досуга населения.
2. Отсутствие достаточного количества парков, скверов и иных мест общественного досуга.
3. Низкий уровень экономической привлекательности поселения, вызванный общим низким уровнем дохода и малочисленностью населения.

**2 Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи Программы**

* 1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства**

Основным приоритетом муниципальной политики к сфере благоустройства является повышение качества и комфорта городской среды на территории Прохорского сельского поселения

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

* 1. **Цели и задачи Программы**

Настоящая программа разработана с целью комплексного повышения уровня благоустройства Прохорского сельского поселения

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечение формирования современного облика муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Прохорского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
3. Повышение доступности общественных территорий, детских, спортивных площадок

**3 Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада Прохорского сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта**

Прогноз результатов реализации программы приводится в соотнесении с показателями, указанными в таблице 1 настоящей программы «Характеристика текущего состояния сферы в Прохорском сельском поселении».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Таблица 2 Прогноз реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»** | | |
| **№ п/п** | **Критерий оценки** | **Показатель до реализации Программы** | **Прогнозный показатель после реализации программы** |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 0 | 2 территории, 4140 квадратных метров |
| 2 | Общее число дворовых территорий и их площадь | 2, 4140 кв. м(3100 кв. м+ 1040 кв. м) | 2 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; | 0% | 50% |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Прохорского сельского поселения) | 0 | 75% (от населения, проживающего в МКД) |
| 5 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие); | 0 | 3 площадки общей площадью 600 квадратных метров |
| 6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут; | 0 | 90% |
| 7 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); | 0 | 1 |
| 8 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий; | 0 | 100% |
| 9 | Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве; | 100% | 0 % |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Прохорского сельского поселения; | 0 кв. м. | 0.1 кв. м. |
| 11 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики); | В рамках обслуживания общего имущества МКД управляющей компанией | В рамках обслуживания общего имущества МКД управляющей компанией |
| 12 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики); | Ежегодные субботники, направленные на благоустройство общественных территорий | Ежегодные субботники, направленные на благоустройство общественных территорий |

В ходе реализации настоящей муниципальной программы усматриваются следующие риски:

1. Бюджетные риски – связанные с вероятностью неполучения средств краевого бюджета для реализации целей Подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы» на выполнение работ, связанных с проведением работ по асфальтированию, ремонту бордюров и лестниц на придомовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Советская 32 в рамках краевой программы «1000» домов;
2. Управленческие риски, связанные с бюджетными – по причине сжатых сроков на подготовку предусмотренной законом документации и проведение мероприятий в рамках Подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы», реализуемой за счет средств бюджета края;
3. Социальные риски – связаны в высоким уровнем пассивности населения в области участия в деятельности, направленной на общественные нужды на территории Прохорского сельского поселения;

**4 Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы**

Общая сумма финансирования Программы всего **–** 1 610 820,00 руб.

Сумма финансирования из средств бюджета **Прохорского сельского поселения** составляет – 410 820,00 руб.

Сумма финансирования из средств **Краевого бюджета** – 1 200 000, 0 руб.

2018 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2019 год – 135 820,00 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, из Краевого бюджета - 1 200 000,00 рублей

2020 год – 155 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2021 год – 120 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2022 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2023 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2024 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

**5 Мероприятия программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи | Основные мероприятия | Основные показатели |
| Обеспечение формирования современного облика муниципального образования; | Создание спортивных, детских площадок, парков, скверов в местах нахождения многофункциональных общественных территорий | Количество созданных спортивных, детских площадок, общественных территорий |
| Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; | Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | Количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц |
| Повышение доступности общественных территорий, детских, спортивных площадок; |
| Повышение доли граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды | Проведение публичных слушаний, собраний, иных форм общественного участия граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды | Количество граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды |

**Приложение 1** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

Паспорт муниципальной программы «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | **Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.** |
| Ответственный исполнитель Программы | **Администрация Прохорского сельского поселения** |
| Участники Программы |  |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограмма № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы» |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования современного облика муниципального образования;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  Повышение доступности общественных территорий, детских, спортивных площадок;  Повышение доли граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  -количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед.;  -количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед.;  -достижение качества городской среды, доля населенных пунктов с благоприятной средой, %;  -доля граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %  -Достижение качества современной городской среды на территории поселения, (будет рассчитана после утверждения Постановления Правительства Российской Федерации индекса качества городской среды)  - 50% увеличение доли благоустроенных общественных территорий Прохорского сельского поселения |
| Срок реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общая сумма финансирования Программы всего **– –** 1 610 820,00 руб.  Сумма финансирования из средств бюджета **Прохорского сельского поселения** составляет – 410 820,00 рублей.  Сумма финансирования из средств **Краевого бюджета** – 1 200 000, 0 руб.  2018 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет  2019 год – 135820 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, из Краевого бюджета - 1 200 000,00 рублей  2020 год – 155 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет  2021 год – 120 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет  2022 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет  2023 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет  2024 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение уровня благоустроенности придомовых территорий в Прохорском сельском поселении  Количество созданных общественных территорий – 3 ед.  Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок 1 ед  Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, 1 ед.; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ответственность и контроль реализации за выполнением Программы несут исполнитель программы.  Контроль за ходом реализации Программы осуществляется путем проведения оценки эффективности реализации Программы на основании отчета о результатах реализации Программы.  Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Прохорского сельского поселения по итогам ее исполнения ежеквартально нарастающим итогом и в целом после завершения срока реализации Программы.  После рассмотрения отчета об оценке эффективности реализации Программ на основании решения главы администрации Прохорского сельского поселения готовится заключение о целесообразности дальнейшей реализации Программ, которое предоставляется муниципальному комитету Прохорского сельского поселения для принятия решения о дальнейшем финансировании Программ, о внесении изменений в Программы (корректировке) или о досрочном прекращении реализации Программы в виде постановления администрации Прохорского сельского поселения, которое согласовывается и утверждается в соответствующем порядке.  Контроль за реализацией программы так же осуществляется общественной комиссией на основании постановления № 10-па от 04.02.2019 года «Об утверждении общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2022 годы»»  Контроль за расходованием средств и предоставлением субсидий из соответствующего бюджета осуществляется в соответствии с постановлением администрации Прохорского сельского поселения № 09-па от 4 февраля 2019 года «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Прохорского сельского поселения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Домов Прохорского сельского поселения» |

**Приложение 2** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | | |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица | Значения показателей | | | | | | |
|  |  | измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Единица | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | достижение качества городской среды, доля населенных пунктов с благоприятной средой | Процент | \* | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| 5 | -доля граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | \* | 9% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
| 6 | Достижение качества современной городской среды на территории поселения (будет рассчитана после утверждения Постановления Правительства Российской Федерации индекса качества городской среды) | Значение индекса | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 7 | увеличение доли благоустроенных общественных территорий Прохорского сельского поселения | Процент | \* | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% |

**Приложение 3** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый | Основные | Связь с |
| наименование основного мероприятия |  | начала реализации | окончания реализации | непосредственный результат (краткое описание) | направления реализации | показателями Программы (подпрограммы) |
| Обеспечение формирования современного облика муниципального образования, Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, Повышение доступности общественных территорий, детских, спортивных площадок | | | | | | |
| Создание спортивных, детских площадок, парков, скверов в местах нахождения многофункциональных общественных территорий | Администрация Прохорского сельского поселения | 2019 | 2021 | Создание спортивных площадок на общественных территориях | Нормативное, организационное | Количество созданных спортивных, детских площадок, общественных территорий |
| Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | Администрация Прохорского сельского поселения, юридические лица, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 2019 | 2019 | Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | Нормативное, организационное | Количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц; количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед.; |
| Повышение доли граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды | | | | | | |
| Проведение публичных слушаний, собраний, иных форм общественного участия граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды | Администрация Прохорского сельского поселения | 2019 | 2024 | Рост количества граждан, занятых в реализации проектов благоустройства | Нормативное, организационное | Количество граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды |

**Приложение 4** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
|  | соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник |  | ГРБС | Рз Пр | | ЦСР | | ВР | | год  2018 | | год  2019 | | Год  2020 | | Год  2021 | | год  2022 | | Год  2023 | | год  2024 |
|  | всего в том числе: |  |  |  | |  | |  | | 0 | | 1352,82 | | 155,00 | | 155,00 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Муниципальная программа «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»** | Администрация Прохорского сельского поселения | Местный бюджет, с учетом доли финансового участия собственников помещений (объектов) | 976 | 0503 | | 0900170010 | | 244 | | 0 | | 135,82 | | 155,00 | | 155,00 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Подпрограмма № 1 **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»** | Администрация Прохорского сельского поселения |  | 976 | 0503 | | 0900170010 | | 244 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Бюджет приморского края | 976 | 0503 | | 0910170020 | | 244 | | 0 | | 1200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

**Приложение 5** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**План реализации муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | | |  |
| Наименование контрольного | Статус | Ответственный | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| события |  | исполнитель | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| программы |  | Квартал | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | | II | | III | IV | I | | | | II | | | III | | IV |
| Создание детской площадки на общественной территории с. Прохоры | Создание детской площадки | Администрация Прохорского сельского поселения | - | - | - | - | - | X | - | - | - | | - | | X |  |  | | | |  | | | X | | - |
| Подготовка и подача документов для реализации Подпрограммы № 1 **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»** |  | Администрация Прохорского сельского поселения, юридические лица-получатели субсидий, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | - | - | X | - | - | - | - | | - | |  | - |  | | | |  | | |  | |  |
| Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы № 1 **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»** |  | Администрация Прохорского сельского поселения, юридические лица-получатели субсидий |  |  |  |  |  |  | X |  |  | |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  |
| Перечисление субсидий исполнителям Подпрограммы № 1 **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»** |  | Администрация Прохорского сельского поселения, юридические лица-получатели субсидий, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | - | - | - | - |  | X | - | | - | |  |  |  | | | | |  |  | |  | |

**Приложение 6** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта, адрес территории | Перечень видов работ | | | Срок выполнения работ |
| Ремонт дворовых проездов (асфальтирование) | Установка спортивной площадки | Установка детской площадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | с. Новинка, ул. Новая 20 |  |  | Да | 2019 |
|  | с. Малые ключи, пер. Октябрьский 2 |  |  | Да | 2020 |
|  | с. Прохоры, ул. Ленинская 66 |  |  | Да | 2021 |

**Приложение 7** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

Паспорт подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Прохорского сельского поселения |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи Программы | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2024 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общая сумма финансирования Подпрограммы всего **–** 1 200 000,00 руб.  Сумма финансирования из средств бюджета **Прохорского сельского поселения** составляет – 0 руб.  Сумма финансирования из средств **Краевого бюджета** – 1 200 000, 0 руб.  2019 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, из Краевого бюджета - 1 200 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок 1 ед |

**Приложение 8** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № ХХ-па от ХХ.02.2019)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**территорий, отобранных для благоустройства**

**по результатам конкурса «1000 дворов» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Перечень видов работ | | | Срок выполнения работ |
| Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | Установка спортивной площадки | Установка детской площадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | с. Прохоры, ул. Советская 32 | да |  |  | 2019 |