

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 марта 2019 года с. Прохоры № 32-па

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Прохорского сельского поселения № 88-па от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 годы»** |  |  |
|  |  |  |

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы»», в соответствии с итоговым протоколом общественного обсуждения проекта постановления администрации Прохорского сельского поселения «О внесении изменений в постановление администрации Прохорского сельского поселения № 88-па от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 годы»»,на основании Устава Прохорского сельского поселения, администрация Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Прохорского сельского поселения № 88-па от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 годы» в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 22-па от 25.02.2019 года (далее - постановление), следующие изменения:

1) Раздел 4 муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 22-па от 25.02.2019) (далее – Программы) изложить в новой редакции:

**«4 Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы**

Общая сумма финансирования Программы всего **–** 1 622 941,22 руб.

Сумма финансирования из средств бюджета **Прохорского сельского поселения** составляет – 422 941,22 руб.

Сумма софинансирования из средств **Краевого бюджета** – 1 200 000, 0 руб.

2018 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2019 год – 147941,22 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 1 200 000,00 рублей из средств Краевого бюджета

2020 год – 155000,00 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2021 год – 120000,00 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2022 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2023 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет

2024 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет»

2) Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (к настоящему постановлению прилагается)

3) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (к настоящему постановлению прилагается)

4) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (к настоящему постановлению прилагается)

5) Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (к настоящему постановлению прилагается)

7) Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции (к настоящему постановлению прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Прохорского сельского поселения в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Прохорского сельского поселения В.В. Кобзарь

**Приложение 1** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 32-па от 25.03.2019)

Паспорт муниципальной программы «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.** |
| Ответственный исполнитель Программы  | **Администрация Прохорского сельского поселения** |
| Участники Программы  |  |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы  | Подпрограмма № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы» |
| Цели Программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи Программы  | Обеспечение формирования современного облика муниципального образования;обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;Повышение доступности общественных территорий, детских, спортивных площадок;Повышение доли граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.;-количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;-количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед.;-количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед.;-достижение качества городской среды, доля населенных пунктов с благоприятной средой, %;-доля граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %-Достижение качества современной городской среды на территории поселения, (будет рассчитана после утверждения Постановления Правительства Российской Федерации индекса качества городской среды)- 50% увеличение доли благоустроенных общественных территорий Прохорского сельского поселения  |
| Срок реализации Программы  | Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Общая сумма финансирования Программы всего **–** 1 622 941,22 руб.Сумма финансирования из средств бюджета **Прохорского сельского поселения** составляет – 422 941,22 руб. Сумма софинансирования из средств **Краевого бюджета** – 1 200 000, 0 руб.2018 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет2019 год – 147941,22 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 1 200 000,00 рублей из средств Краевого бюджета2020 год – 155000,00 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет2021 год – 120000,00 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет2022 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет2023 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет2024 год – 0 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, 0 рублей Краевой бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Увеличение уровня благоустроенности придомовых территорий в Прохорском сельском поселенииКоличество созданных общественных территорий – 3 ед.Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок 1 ед.;Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, 1 ед.; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ответственность и контроль реализации за выполнением Программы несут исполнитель программы.Контроль за ходом реализации Программы осуществляется путем проведения оценки эффективности реализации Программы на основании отчета о результатах реализации Программы.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Прохорского сельского поселения по итогам ее исполнения ежеквартально нарастающим итогом и в целом после завершения срока реализации Программы.После рассмотрения отчета об оценке эффективности реализации Программ на основании решения главы администрации Прохорского сельского поселения готовится заключение о целесообразности дальнейшей реализации Программ, которое предоставляется муниципальному комитету Прохорского сельского поселения для принятия решения о дальнейшем финансировании Программ, о внесении изменений в Программы (корректировке) или о досрочном прекращении реализации Программы в виде постановления администрации Прохорского сельского поселения, которое согласовывается и утверждается в соответствующем порядке.Контроль за реализацией программы так же осуществляется общественной комиссией на основании постановления № 10-па от 04.02.2019 года «Об утверждении общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2022 годы»»Контроль за расходованием средств и предоставлением субсидий из соответствующего бюджета осуществляется в соответствии с постановлением администрации Прохорского сельского поселения № 09-па от 4 февраля 2019 года «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Прохорского сельского поселения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Домов Прохорского сельского поселения» |

**Приложение 2** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 32-па от 25.03.2019)

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N  | Наименование показателя (индикатора) | Единица  | Значения показателей  |
|  |  | измерения  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2  | количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Единица | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3  | количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4  | достижение качества городской среды, доля населенных пунктов с благоприятной средой | Процент | \* | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| 5  | -доля граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | \* | 9% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
| 6  | Достижение качества современной городской среды на территории поселения (будет рассчитана после утверждения Постановления Правительства Российской Федерации индекса качества городской среды) | Значение индекса | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 7  | увеличение доли благоустроенных общественных территорий Прохорского сельского поселения | Процент | \* | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% |

**Приложение 3** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 32-па от 25.03.2019)

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и  | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый  | Основные  | Связь с  |
| наименование основного мероприятия  |  | начала реализации  | окончания реализации  | непосредственный результат (краткое описание) | направления реализации  | показателями Программы (подпрограммы) |
| Обеспечение формирования современного облика муниципального образования, Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, Повышение доступности общественных территорий, детских, спортивных площадок |
| Создание спортивных, детских площадок, парков, скверов в местах нахождения многофункциональных общественных территорий | Администрация Прохорского сельского поселения | 2019 | 2021 | Создание спортивных площадок на общественных территориях | Нормативное, организационное | Количество созданных спортивных, детских площадок, общественных территорий; количество благоустроенных муниципальных общественных территорий |
| Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | Администрация Прохорского сельского поселения, юридические лица, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 2019 | 2019 | Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц | Нормативное, организационное | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий |
| Повышение доли граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды |
| Проведение публичных слушаний, собраний, иных форм общественного участия граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды | Администрация Прохорского сельского поселения | 2019 | 2024 | Рост количества граждан, занятых в реализации проектов благоустройства | Нормативное, организационное | Количество граждан (в возрасте от 14 лет), принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды |

**Приложение 4** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 32-па от 25.03.2019)

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование  | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Код бюджетной классификации  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  | соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник  |  | ГРБС  | РзПр  | ЦСР  | ВР  | год2018  | год 2019 | Год2020  | Год2021  | год 2022 | Год2023  | год 2024 |
|  | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 1347,941 | 155,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «**Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.»** | Администрация Прохорского сельского поселения  | Местный бюджет, финансового участия собственников помещений (объектов) | 976 | 0503 | 0900170010 | 244 | 0 | 135,82 | 155,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 1 **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»** | Администрация Прохорского сельского поселения | Местный бюджет | 976 | 0503 | 0900170010 | 244 | 0 | 12,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Бюджет Приморского края | 976 | 0503 | 0910170020 | 244 | 0 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 7** к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Прохорском сельском поселении на 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 28.12.2017 №88-па (в редакции постановления администрации Прохорского сельского поселения № 32-па от 25.03.2019)

Паспорт подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Прохорского сельского поселения на 2019-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Администрация Прохорского сельского поселения |
| Участники подпрограммы  |  |
| Цели подпрограммы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи Программы  | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |
| Срок реализации Подпрограммы  | 2019-2024 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Общая сумма финансирования Подпрограммы всего **–** 1 212 121,22 руб.Сумма финансирования из средств бюджета **Прохорского сельского поселения** составляет – 12121,22 руб. Сумма софинансирования из средств **Краевого бюджета** – 1 200 000, 0 руб.2019 год – 12121,22 рублей из средств бюджета Прохорского сельского поселения, из Краевого бюджета - 1 200 000,00 рублей  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок 1 ед |