

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06 марта 2019 года с. Прохоры 28-па**

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности комплексной муниципальной программы «Благоустройство территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района на 2017-2020 года»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Прохорского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 27 июня 2014 года № 5, администрация Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности комплексной муниципальной программы «Благоустройство территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района на 2017-2020 года», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 10.03.2017 года № 14-па, согласно приложению к настоящему постановлению
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации Прохорского сельского поселения в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Прохорского сельского поселения Кобзарь В.В.

Утвержден:

Постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 06.03.2018 № 28-па

приложение

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

***Комплексной муниципальной программы «Благоустройство территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района на 2017-2020 года»***

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация Прохорского сельского поселения |
| Дата составления | 28.02.2019 |

 На основании Федерального закона от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района, постановлением администрации 14-па от 10.03.2017 года разработана и утверждена Комплексная муниципальная программа *«Благоустройство территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района на 2017-2020 года».* Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству территории Прохорского сельского поселения. Прохорское сельское поселение включает в себя населенные пункты: с.Прохоры, с.Малые Ключи, с.Новинка, жд ст.Кнорринг.

 В соответствии с постановлением администрации Прохорского сельского поселения № 5 от 27 июня 2014 года «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Прохорского сельского поселения и их реализация, и Порядка проведения эффективности реализации муниципальных программ Прохорского сельского поселения» проведена оценка эффективности с учетом следующих составляющих:

- оценка степени реализации мероприятий;

- отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы;

- оценка эффективности использования бюджета Прохорского сельского поселения и эффективность использования финансовых ресурсов

- оценка основных целевых показателей Программы

- оценка эффективности реализации основного мероприятия

- динамика целевых значений основных целевых показателей

- оценка степени достижения целей и решения задач комплексной муниципальной программы

- оценка эффективности реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение комплексной муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Прохорского сельского поселения. Финансирование программы предусмотрено в размере 5,0 тыс.руб, исполнено на 01.01.2019года – 5,0 тыс руб

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: СРм = Мв /М\*100%

 (степень реализации мероприятий = мероприятий выполненных/мероприятий всего)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | 2018 год | 0,5 |
| 1.  | Детские спортивно-игровые комплексы |  0 |
| 1.2 | приобретение и установка комплексов | Показатели не установлены |  |
| 2. | Освещение | 1 |
| 2.1 | Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | Выполнено 100% | 1 |
| 2.2 | Оплата на электроэнергию | Выполнено 100% | 1 |

Мероприятия по благоустройству:

Расходы на приобретение и установка комплексов администрацией не установлены

Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения

2,8/2,8\*100%= 100%

Оплата за электроэнергию

2,2/2,2\*100%=100%

СРм=(0+1)/2=0,5

1. **Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле

 ССуз= Зф/Зп

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Сроки выполнения (план/факт)** | **Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году Зп (тыс.руб)** | **Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году Зф (тыс.руб)** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов****ССуз= Зф/Зп**  |
| приобретение и установка комплексов | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | 2,8 | 2,8 | 1 |
| Оплата на электроэнергию | 2,2 | 2,2 | 1 |

1. **Оценка эффективности использования бюджета Прохорского сельского поселения и эффективность использования финансовых ресурсов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Степень реализации мероприятий, финансируемых из бюджета поселения СРм** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов****ССуз= Зф/Зп** |  **Эффективность использования средств бюджета, Эис=СРм/ССуз** |
| приобретение и установка комплексов | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | 1 | 1 | 1 |
| Оплата на электроэнергию | 1 | 1 | 1 |

Рассчитывается для каждого основного мероприятия, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис=СРм/ССуз

1. **Оценка основных целевых показателей Программы**

Определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия муниципальной программы по формуле: Степень реализации основного мероприятия определяется как: , при использовании данной формулы в случаях, если > 1, значение принимается равным 1.

СД= Зп/Зф

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Утверждено Плановое значение целевого показателя****Зп** | **Достигнуто****Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода****Зф** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей****СД** |
| 1.  |  | **Детские спортивно-игровые комплексы** |
| 1.2 | приобретение и установка комплексов | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | **Освещение** |
| 2.1 | Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | Шт | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | Оплата на электроэнергию | Тыс.кВт/ч | 0,363 | 0,363 | 0 | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации основного мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Степень реализации основного мероприятияСРм | Эффективность использования бюджетных средств Эис | Эффективность реализации основного мероприятияЭР = СР\*Эис | Оценка эффективности |
|  | приобретение и установка комплексов | 0 | 0 | 0 | Не уд. |
|  | Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | 1 | 1 | 1 | Высокая |
|  | Оплата на электроэнергию | 1 | 1 | 1 | Высокая |

Оценивается по формуле ЭР=СРм\*Эис

1. **Динамика целевых значений основных целевых показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации Программы |
| 2017 год | 2018 год | … | В целом по Программе\* |
| План  | Факт | Оценка (в баллах) | План  | Факт | Оценка (в баллах) |  | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| приобретение и установка комплексов | Шт |  1 | 1  | 30 |  0 | 0  | 0  |   |  0 |   |   |
| Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | шт | 0 | 0 | 30  |  1 | 1  | 30 |   |  1 |   |   |
| Оплата на электроэнергию | ТыскВт |  0 | 0  | 0  |  0,3 |  0,3 | 30 |   |  1 |   |   |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | 60 | х | х | 60 | х | х |  | х |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач комплексной муниципальной программы**

 Поскольку муниципальной программе не предусмотрены обобщенные целевые показатели для муниципальной программы, то для определения степени реализации муниципальной программы воспользуемся формулой: СРмп = ЭР / СРм

СРмп =(0+1+1)/3=0,66

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности основных мероприятий по следующей формуле: ЭРмп=0,5\*СРмп+0,5 ЭР\*kj

, где: Kj- коэффициент значимости основного мероприятия определяется по формуле: ,где: Фj- объем фактических расходов из бюджета Прохорского сельского поселения (кассового исполнения) на реализацию j - той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета Прохорского сельского поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

K1 =0/5,0 = 0

K2 = 2,8/5,0= 0,56

 K3 = 2,2/5,0= 0,44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Степень раелизации мун.пр.СРмп | Эффективность реализации основного мероприятияЭР | Коэффициент значимости осн.мер.кj=Фj/Ф | Эффективность реализации мун.пр. |
| приобретение и установка комплексов | 0,67 | 0 | 0 | 0,84 |
| Обустройство перекрестков приборами освещения на дорогах местного значения | 1 | 0,56 |
| Оплата на электроэнергию | 1 | 0,44 |

ЭРмп=0,5\*0,67+0,5\*(0\*+1\*0,56+1\*0,44) = 0,84

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (S) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Эффективность снизилась | Значение менее 100 (60) | В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности Комплексной муниципальной программы *«Благоустройство территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района на 2017-2020 года»* итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации комплексной муниципальной программы неудовлетворительной. Исходя из того, что фактические значения всех целевых показателей муниципальной программы соответствуют их плановым значениям, на снижение итогового показателя эффективности реализации муниципальной программы повлияло отсутствие целевых показателей, определяющих эффективность основного мероприятия «приобретение и установка комплексов», что в сою очередь отразилось на итоге реализации муниципальной программы в целом. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю программы необходимо пересмотреть метод планирования целевых показателей, и для каждого основного мероприятия подобрать целевые показатели, дающие возможность определить эффективность реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий |