АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» февраля 2012 г.                            с. Прохоры                                         № 2

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства  и объектов соцкультбыта Прохорского сельского поселения к работе в осенне-зимний период  2012-2013 годов

Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края  от  10 января 2012 года  № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов», на основании Устава Прохорского сельского поселения, с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства  и объектов соцкультбыта Прохорского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов, администрация Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ремонтно-восстановительных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта и жилищного фонда, расположенных на территории Прохорского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-2013годов  (приложение № 1).

2. Создать штаб при главе Прохорского сельского поселения по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013годов (приложение № 2).

2. Финансисту администрации Прохорского  сельского  поселения (Панферовой Т.В.):

2.1. Обеспечить выделение финансовых средств на подготовку объектов ЖКХ и соцкультбыта в 2012 г., предусмотренных в бюджете поселения.

2.2. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, коммунальных услуг в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами с разбивкой по месяцам и кварталам.

3. Руководителям организаций,  учреждений и предприятий всех форм собственности, имеющим в собственности, в распоряжении, на обслуживании, производственные административные либо, жилые здания, расположенные на территории Прохорского сельского поселения:

3.1. Мобилизовать все имеющиеся финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

3.2.  В срок до 20 августа 2012 года  разработать Положение о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений  и взаимодействии энергоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также жилищно-коммунальных предприятий при устранении аварий и инцидентов;

3.3.   В срок до 25 августа 2012 года рассчитать допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов;

3.4.  В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» (утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003

№170):

- до 15 мая 2012г. провести технический осмотр жилых и производственных зданий с оформлением журналов регистрации результатов осмотров;

- до 15 октября 2012г. провести промывку систем отопления. Акты промывки оформить с представителями теплоснабжающих организаций;

- до 15 октября 2012г. совместно с КГУП «Примтеплоэнерго» подготовить паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

3.5.    Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе и при работе в условиях низких температур;

3.6.      Рекомендовать обеспечение  к началу отопительного сезона:

- создание за счет собственных средств запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

3.7. Уделять особое внимание качественному завозу топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

3.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

4. Подготовить и предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района в срок до 15 марта 2012 года правовой акт  о назначении ответственных лиц за подготовку к отопительному сезону  2012-2013 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта.

5. Взять под личный контроль работу по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию.

6. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности разработать, утвердить и представить в срок до 29 августа 2012 года в администрацию Прохорского сельского поселения графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

7. Создать в срок до 15 мая 2012 года комиссии:

а)  по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора);

б)  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссий включить  по согласованию представителя жилищной инспекции);

7.1. Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 7. настоящего постановления и получение паспортов готовности:

-  жилищного фонда – до 15 сентября 2012 года;

- котельных и тепловых сетей – до 25 сентября 2012 года;

- организаций - до 01 ноября 2012 года

8. Предоставить в администрацию Прохорского сельского поселения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

9.  Обеспечить предоставление в отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района в установленные сроки информации:

а) о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов по состоянию на 13 и 29 число каждого месяца, начиная с 29 мая 2012 года по 13 ноября 2012 года, в соответствии с  формой  государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

б) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме.

10.  Совместно с уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой к прохождению отопительного периода специализированных организаций ОАО «Славянка», ОАО «РЭУ» «Приморский», осуществляющих услуги энергоснабжения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, передаваемых в муниципальную собственность.

11. Продолжить работу по инвентаризации «бесхозяйных» электрических и тепловых сетей, трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, сетей водоснабжения, водоотведения и обеспечить их постановку на хозяйственный и финансовый баланс, определить эксплуатирующие организации с предоставлением ежеквартального отчета в управление энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края.

12.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Прохорского сельского поселения                                                            В.М. Прохоров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы Прохорского

сельского    поселения

от 17 февраля 2012г. № 2

План

ремонтно-восстановительных работ по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах поселения, к работе в осенне-зимний период 2012-2013годов

| Наименование объектов | Финансирование | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  | м/б (тыс. руб.) | с/ср. ПТЭ (тыс. руб.) | СМР (тыс. руб.) | ООО “Вест-ре м строй-ДВ” (тыс.руб.) |  |
| Ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения |
| Скважина, кв. б/н в с. Прохоры по ул. Cоветская | 600 | - | - | 45 | Текущий ремонт на скважине № 551 |
| Сети водопровода ул. Новая, с. Прохоры | 200 |  |  | 44,05 | Текущий ремонт водопровода |
| Скважина № 925а с. Новинка | 90 |  |  | 20 | Текущий ремонт на скважине №925а |
| Сети водопровода | 70 |  |  | 44,05 | Текущий ремонт водопровода |
| С. Малые Ключи скважин 7955, емкость | 160 |  |  | 31.06 | Текущий ремонт на скважине №7955 |
| Ремонт котельных |
| Котельные № 27 | 20 | 2,0 |  |  | Побелка, покраска |
| Котельная 26 | 30 |  |  |  | Консервация котельной №26 |
| Итого: | 1170 | 2,0 |  | 184,16 |  |

Глава Прохорского сельского поселения                                                 В.М. Прохоров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы Прохорского сельского

поселения

от 17 февраля 2012г. № 2

СОСТАВ

штаба при главе Прохорского сельского поселения по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах поселения, к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.

Прохоров В.М. – глава администрации Прохорского сельского поселения, руководитель штаба

Лопатко Е.А. – старший специалист 2 разряда администрации Прохорского сельского поселения, секретарь

Члены штаба:

Василенко П.А. - и.о. заместителя главы администрации Прохорского сельского поселения

Панфёрова Т.В. – старший специалист 2 разряда администрации Прохорского сельского поселения.