АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2021 года                              с. Прохоры                                            № 44-па

  - О внесении изменений в постановление № 03-па т 17.01.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Прохорского сельском поселения» на 2020-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы», постановлением администрации Прохорского сельского поселения  № 3 па от 18.10. 2017 года О внесении изменений в постановление администрации Прохорского сельского поселения №5 от 27 июня 2014 года «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Прохорского сельского поселения и их реализация, и Порядка проведения эффективности реализации муниципальных программ Прохорского сельского поселения», на основании Устава Прохорского сельского поселения, администрация Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027 годы –читать в новой редакции.

2.Ведущему специалисту 2 разряда (Лопатко Е.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Прохорского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Прохорского сельского поселения						В.В.Кобзарь

Утверждена

Постановлением администрации

Прохорского сельского поселения

От 13.08.2021 г. №  44-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
НА 2020 – 2027 ГОДЫ

«ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды

Прохорского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | # Администрация Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края |
| --- | --- |
| Структура муниципальной программы | подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027 годы; Информация о паспорте подпрограммы № 1 приведена в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» (далее –муниципальная программа); подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Прохорского сельского поселения»; Информация о паспорте подпрограммы № 2 приведена в приложении №5 к муниципальной программе |
| Цель муниципальной программы | кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2027 года. |
| Задачи муниципальной программы | улучшение состояния придомовых территорий Прохорского сельского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий Прохорского сельского поселения; формирование (обустройство) детских и спортивных площадок. |
| Показатели муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; количество благоустроенных общественных территорий, ед.; количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед.; количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед.; количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; среднее значение индекса качества городской среды по Прохорскому сельскому поселению, %; достижение качества городской среды, доля населенных пунктов на территории Прохорского сельского поселения с благоприятной средой, %; доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Прохорского сельского поселения на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ; количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы), ед |
| Сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется с 2020 по 2027 год |
| Объём средств Прохорского сельского поселения на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в случае участия в реализации муниципальной программы. | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Прохорского сельского поселения составляет – 151515,2 рублей, в том числе: 2020 год – 30303,04 рублей; 2021 год –30303,04 рублей; 2022 год - 30303,04. рублей; 2023 год - 30303,04 рублей; 2024 год - 30303,04 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счёт средств краевого бюджета составляет 15000000,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 3000000,00 рублей; 2021 год - 3000000,00 рублей; 2022 год - 3000000,00 рублей; 2023 год - 3000000,00 рублей; 2024 год - 3000000,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей средств из внебюджетных источников - 0,00 рублей; в том числе по годам: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе: 2020 год – 0,0 рублей; 2021 год – 0, 0 рублей; 2022 год – 0, 0 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий: 3 ед.; количество благоустроенных общественных территорий: 3 ед.; количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, 3 ед.; количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, 3 ед.; количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, 3 ед.; среднее значение индекса качества городской среды по Прохорскому сельскому поселению, (n + 30) процентов; доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Спасского сельского поселения, 30 процентов. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию современной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной сельской инфраструктуры на основе единых подходов. Комфорт и безопасность жизни жителей села обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как, ими самими, так и сельской властью. Современный сельчанин воспринимает всю территорию села, как общественное пространство, и ожидает от него комфорта и безопасности. Прохорское сельское поселение Спасского муниципального района включает в себя 4 населенных пункта. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения. На территории поселения находится 3 дворовых и 3 общественные территории, поэтому важнейшей составной частью сельской среды являются общественные территории, которые находятся в плачевном состоянии и не соответствуют современным требованиям проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства территорий, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности в темное время суток. В недостаточном количестве проводятся работы по озеленению общественных территорий, восстановление газонов, удаление старых больных деревьев. Отсутствие оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из задач органов местного самоуправления.  Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

В последние годы в поселении проводилась работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Благоустройство территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет. Такое состояние сферы благоустройства поселения обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан. Комплексное благоустройство территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха сельчан.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную сельскую среду для жителей и гостей села.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) ремонт, восстановление переулков;

2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

3) обеспечение уличного освещения;

4) обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление

ограждений);

5) озеленение;

6) установка малых архитектурных форм;

7) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В населенных пунктах поселения существует проблема организации досуга детей. Дворовые и общественные территории не оборудованы детскими площадками.  Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Мероприятия предусмотренные Программой, создадут условия для улучшения внешнего вида села, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территории.

- 2.Приоритеты государственной  и муниципальной политики в сфере благоустройства

Приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

создание комфортной городской среды для человека;

формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений;

благоустройство сельских поселений.

# 3. Перечень показателей муниципальной программы

Показатели муниципальной программы соответствуют её целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на их образование.

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий государственной программы, приведены в приложении №6 к муниципальной программе.

# 4. Перечень мероприятий

# муниципальной программы и план их реализации

Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий, мест массового пребывания населения, благоустройство детских и спортивных площадок.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 7 к настоящей программе.

Перечень мероприятий по благоустройству территорий определен Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края и включает в себя:

общественные территории: благоустройство территорий (в том числе благоустройство детских и спортивных площадок;

дворовые территории: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий; оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественной территории, приведен в приложении № 8 к настоящей Программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения

заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 3 к настоящей Программе.

По окончанию работ по благоустройству территорий в рамках программы, администрация Прохорского сельского поселения, передает объекты внешнего благоустройства собственнику для их последующего содержания, согласно протоколу общего собрания собственников

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть

предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и

территорий:

- благоустройство парков/скверов;

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- устройство детской и спортивной площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

-обустройство зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство сельских площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 - 2027 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом общественного мнения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 – 2027 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе..

Мероприятия муниципальной программы должны быть синхронизированы с реализуемыми в этот период в Прохорском сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов недвижимого имущества.

5. Механизм реализации и ожидаемые результаты программы

В Программе участвуют поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027годы;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Прохорского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2020-2027годы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования Прохорского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»на 2020-2027годы;

-подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020 – 2027годы.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия Администрации Прохорского сельского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатором в ходе реализации Программы является администрация Прохорского сельского поселения.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Специалист администрации (бухгалтер-финансист) в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета поселения на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом поселения, утвержденным Муниципальным комитетом Прохорского сельского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы на

31 декабря 2027 года приведены в таблице.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | 3 |
| 4. | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 3 |
| 5. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | 3 |

Мероприятия муниципальной программы включают в себя не только благоустройство территорий, но и активное участие граждан, трудовое участие заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству в 2020 – 2027 годах.

Выполнение задач программы позволит улучшить не только условия проживания Прохорского сельского населения, но повысить привлекательность территории сельского поселения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1.риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

2.финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме ;

3. при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

4.несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

5. заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных

образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности

использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

Реализация мероприятий, запланированных к исполнению в 2020-2027 годах, позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на качестве жизни людей.

Реализация программных мероприятий позволит обустроить придомовые, дворовые территории, общественную территорию поселения, обустроить детские и спортивные площадки, установить скамейки для отдыха, для улучшения санитарного состояния установить урны для мусора, пешеходные дорожки, тротуары, озеленить территорию».

VI. Управление и контроль, над реализацией муниципальной программы

Контроль за исполнением муниципальной программы, управление настоящей программой, осуществляется администрацией Прохорского сельского поселения и общественной комиссией.

Координатор основных мероприятий-глава администрации Прохорского сельского поселения.

Глава администрации Прохорского сельского поселения:

-обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

-организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несёт ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

-принимает решение о включении контрольных событий муниципальной программы и отдельных мероприятий в перечень мероприятий;

-ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в министерство Приморского края отчёт о ходе реализации муниципальной программы;

Ежегодно проводить оценку эффективности реализации муниципальной программы;

Подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее годовой отчёт) и представляет его в министерство жилищно – коммунального хозяйства Приморского края.

  - Приложение N 1
к муниципальной программе «Формирование

  - современной городской среды

  - Прохорского сельского поселения»

  - на 2020-2027 годы

- Паспорт
подпрограммы N 1"Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Прохорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% |
| Задачи подпрограммы | улучшение состояния придомовых территорий Прохорского сельского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Приморского края; формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед.; количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.; количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед.; количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед.; количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы), ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | программа реализуется с 2020 года по 2027 год |
| Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт средств краевого бюджета составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 0,0 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; средств бюджетов Прохорского сельского поселения- 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; средств из внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий: ед.; количество благоустроенных общественных территорий: ед.; количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий: ед.; количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий: ед.; среднее значение индекса качества городской среды по Приморскому краю: (n + 30) процентов; доля городов с благоприятной средой от общего количества городов: (n + 60) процентов; доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды: 30 процентов; количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы): ед. |

Приложение N 3
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

Прохорского сельского поселения»

на 2020-2027 годы

- Перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках программы

| N п/п | Наименование муниципального образования, адрес дворовой территории | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 | с. Прохоры, ул. Советская, 32 | 2019 |
| 2 | с. Прохоры, ул. Советская, 34 | 2020-2027 |
| 3 | с. Прохоры, ул. Советская, 36 | 2020-2027 |

Данный перечень подлежит корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений.

Приложение N 4
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

Прохорского сельского поселения»

на 2020-2027 годы

- Перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству

| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сквер «Детства и Отдыха», с. Прохоры, ул. Ленинская, 66 | - устройство детской площадки; - устройство спортивной площадки; - обустройство зон отдыха (лавочек и пр.); - обустройство пешеходных зон; - устройство освещения; -устройство малых архитектурных форм. | 2020-2027 гг. |
| 2. | Сквер (местоположение, примерно в 157 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Новая, 20) | установка скамеек, установка урн для мусора, детских - спортивных площадок, пешеходных зон. | 2022-2027 гг. |
| 3. | Сквер с. Новинка, ул. Тополиная,6 (местоположение: примерно в 243 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Новая, 20) | обустройство пешеходных зон; зон отдыха; устройство освещения; устройство детских и спортивных площадок ; видеонаблюдения; установка скамеек и урн для мусора; установка скамеек и урн для мусора. | 2021-2027 гг. |

Данный перечень подлежит корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений.

Приложение N 5
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

Прохорского сельского поселения»

на 2020-2027 годы

- Паспорт
подпрограммы N 2 "Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | кардинальное повышение комфортности городской среды посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок |
| Задачи подпрограммы | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |
| Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2020 - 2027 годах |
| Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счёт средств краевого бюджета составляет 15000000,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 3000000,00 рублей; 2021 год - 3000000,00 рублей; 2022 год - 3000000,00 рублей; 2023 год - 3000000,00 рублей; 2024 год - 3000000,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; средств бюджета Прохорского сельского поселения 151515,2 рублей, в том числе: 2020 год – 30303,04 рублей; 2021 год –30303,04 рублей; 2022 год - 30303,04. рублей; 2023 год - 30303,04 рублей; 2024 год - 30303,04 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; средств из внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе: 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок: 3 ед. |

Приложение N 6
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

Прохорского сельского поселения»

на 2020-2027 годы

- Перечень показателей
муниципальной программы Приморского края "Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения" на 2020 - 2027 годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| - муниципальная программа "Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения" на 2020 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | среднее значение индекса качества городской среды по Прохорскому сельскому поселению | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы) | единица |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| - подпрограмма N 2 "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | единица | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение N 7
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

в Прохорском сельском поселения»

на 2020-2027 годы

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в Прохорском сельском поселения» на 2020-2027 годы

| N п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма N 2 "Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края" | Администрация Прохорского сельского поселения | 2020 | 2027 | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок; |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | Администрация Прохорского сельского поселения | 2020 | 2027 | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок; |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий бюджету Прохорского сельского поселения на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2020 | 2027 | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; |
| 1.1.2. | Выполнение работ по строительству, реконструкции объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательских работ), находящихся в муниципальной собственности | Администрация Прохорского сельского поселения | 2020 | 2027 | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; |

Приложение N 8
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

Прохорского сельского поселения»

на 2020-2027 годы

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых

и общественных территориях

| № | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Игровой комплекс «галактика» 7210*5120*4580 |  |
| 2 | Карусель 1600*1600*780 |  |
| 3 | Песочница 1880*1880*1380 |  |
| 4 | Качалка на пружине "Цветок" 600*440*660 |  |
| 5 | Качель двухместная 3400*2130*2570 |  |
| 6 | Качалка балансир"гномик" 2250*470*880 |  |
| 7 | Спортивный комплекс 2650*1540*2300 |  |
| 8 | Скамейка 1583 х 575 х 860 |  |
| 9 | Урна |  |
| 10 | Уличный тренажер "Наездник" 960*550*1260 (диаметр трубы 114 мм) |  |
| 11 | Уличный тренажер "Скамья для пресса" (двойной) 1880*1470*1260 (диаметр трубы 127 мм) |  |
| 12 | Уличный тренажер "Жим от груди" (одинарный) 1140*650*1860 (диаметр трубы 127 мм) |  |
| 13 | Турник тройной "WО" 3900*160*2660(+600 закл)(диаметр трубы 114 мм) |  |

Приложение N 9
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

в Прохорском сельском поселения»

на 2020-2027 годы

Информация
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027 годы

- за счёт средств Прохорского сельского поселения и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников (тыс. руб.)

| N п/п | Мероприятия | Стоимость работ , тыс.руб | Оценка расходов (тыс. руб.), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Программа «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) | 15000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Прохорского сельского поселения | 151,2,2 | 30,30 |  | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники (прогнозная оценка средств собственников) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: по программе: в том числе | 15151,2 | 30303,04 |  | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма № 1«Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Прохорского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники (прогнозная оценка средств собственников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: по программе: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Под программа № 2 «Благоустройство территории Прохорского сельского поселения» 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) | 15000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Прохорского сельского поселения | 15151,2 | 30,30 | 30,30 |  | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники (прогнозная оценка средств собственников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: по программе: в том числе | 3003,04 | 30303,04 | 30303,04 |  | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 9
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

в Прохорском сельском поселения»

на 2020-2027 годы

План
реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027 годы

| Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные события: 1.благоустройство дворовых территорий; 2. благоустройство общественных территорий; 3. благоустройство детских и спортивных площадок | Администрация Прохорского сельского поселения | 31.12.2020г. | 31.12.2021 г. | 31.12.2022г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. | 31.12.2025 г. | 31.12.2026 г. | 31.12.2027 г. |

Приложение N 10
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды

в Прохорском сельском поселения»

на 2020-2027 годы

Перечень территорий, отобранных для благоустройства органом местного самоуправления, благоустройство

которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджету Прохорского сельского поселения

Спасского муниципального района на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района

Приморского края в 2021 году

| № п.п | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Общественные территории |  |  |  |
| 1. | с.Прохоры,ул.Ленинская,д.66 | Сквер "Детства и отдыха" | Обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения и видеонаблюдения | 2022 |
| 2. | с.Новинка,ул.Тополиная,д.6. | Сквер "Общения" | Установка спортивной площадки, устройство освещения и видеонаблюдения | 2022 |

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Прохорского сельского поселения» на 2020-2027годы,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

(РУБЛЕЙ)

Прохорское сельское поселение

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027годы.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Прохорского сельского поселения» на 2020-2027годы | Администрация Прохорского сельского поселения | 976 | 0503 | 1010160010 | 000 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Прохорского сельского поселения» |  | 976 | 0503 | 1010160010 | 000 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 |
| 2.1 | Благоустройство территорий Прохорского сельского поселения |  | 976 | 0503 | 1010192610 | 244 | 3000000 | 3000000 | - | - |
| 2.2 | Благоустройство территорий Прохорского сельского поселения (с участием софинансирования) |  | 976 | 0503 | 1010192610 | 244 | 3000000 | 3000000 |  |  |